|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Башкортостан Республикаһы**Бишбүләк районы муниципаль районы**Биккол ауыл советы****ауыл биләмәһе****ХАКИМИӘТЕ****452058, БР, Бишбүләк районы,****Бикҡол ауылы, Үзәк урамы, 26****8(347)4323128** |  | Республика Башкортостанмуниципальный район Бижбулякский район**АДМИНИСТРАЦИЯ****сельского поселения****Биккуловский сельсовет****452058, РБ, Бижбулякский район, село Биккулово,** **ул. Центральная, 26****8(347) 4323128** |

 **БОЙОРОК ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16 март 2016 йыл №3 16 марта 2016 года

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений,**

**мостов, гидротехнических сооружений, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода**

 **и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на 2016 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и безаварийного пропуска весеннего паводка на территории сельского поселения Биккуловский сельсовет муниципального района Бижбулякский район Республики Башкортостан, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затопляемых территориях

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Создать противопаводковую комиссию для организации работ по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2016 года. (Приложение №1)

2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего паводка 2016 года. (Приложение №2)

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности:

* до 20 марта 2016 года создать противопаводковые комиссии, аварийно-восстановительные бригады, подготовить технику для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР), назначить ответственных лиц за проведение противопаводковых работ;
* определить границы территорий, попадающих в возможную зону затопления паводковыми водами на основании наблюдений прошлых лет;
* разработать и осуществить комплекс неотложных мер по защите населенных пунктов, объектов экономики, находящихся в зонах возможного затопления, обратив особое внимание на обеспечение безопасности населения, подготовку средств для возможной эвакуации, организацию медицинской помощи и жизнеобеспечения. Установить постоянный контроль за состоянием работы водопроводных и водопропускных сооружений, накопителей жидких отходов;
* организовать дежурство из числа руководящих работников в период паводка и высокого уровня паводковых вод;
* обеспечить выполнение мероприятий по недопущению загрязнения рек и водоемов;
* с начала интенсивного подъема уровня паводковых вод ежедневно информировать районную противопаводковую комиссию о складывающейся обстановке;
* Постановление главы сельского поселения от 5 марта 2015 года №5 «О подготовке населенных пунктов, хозяйственных строений, мостов, гидротехнических сооружений и других сооружений к безаварийному пропуску весеннего половодья 2015 года» считать утратившим силу.

Глава сельского поселения

Биккуловский сельсовет Р.Н.Ахметшин

Приложение №1

к постановлению главы

сельского поселения

 №3 от 16.03.2016 года

СОСТАВ

комиссии по подготовке к безаварийному пропуску весеннего

половодья 2016 года по сельскому поселению Биккуловский сельсовет

Ахметшин Р.Н. глава сельского поселения Биккуловский

 сельсовет, председатель комиссии, т. 2-31-28

Асфандияров И.И. председатель СПК им.С.Юлаева, заместитель

 председателя комиссии, т. 2-31-10

Сабитова Н.М. управляющий делами, секретарь комиссии,

 т. 2-31-28.

Члены комиссии:

1. Бадретдинов Р.А.- руководитель СПК «Марс»
2. Хисматова Г.М. –заведующая НОШ с.Дюсяново
3. Гилязетдинова Ф.А. директор МОБУ СОШ с.Каныкаево
4. Шайхутдинов С.А. уполномоченный участковый полиции
5. Батраев И.С.- участковый ветврач,староста с.Биккулово
6. Юнусов Н.А..- депутат, руководитель КФХ
7. Нугуманов Ф.С.- депутат ,руководитель КФХ
8. Халиков Г.З.- староста села с.Дюсяново
9. Бахтияров А.И.- староста с.Каныкаево

Приложение №2

к постановлению главы

№3 от 16.03.2016 года

ПЛАН

мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску

 весеннего половодья 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| 1 | Образовать противопаводковые ко­миссии предприятий и организаций, утвердить планы мероприятий | до 15 марта | руководители СПК, фермерских хозяйств, пред­приятий, орга­низаций |
| 2 | Назначить ответственных лиц за все гидротехнические сооружения, расположенные на соответствующих территориях, в том числе бесхозяйные | до 20 марта | Глава сельского поселения |
| 3 | Образоватьаварийно- восстановительные бригады, подготовить технику для проведения АСДНР, назначить ответственных лиц за проведение противопаводковых работ |  до 10 марта | Руководители СПК, фер­мерских хозяйств, предприя­тий, организа­ций;  |
| 4. | Определить населенные пункты, объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены паводковыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту | до 15 марта | Руководители предприятий,Руководители СПК«Марс»,им.С.Юлаева |
| 5. | Проверить состояние напорных сооружений, водосбросов, мостов и других сооружений, при необходимости провести ремонтные работы, очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы и мостовые пролеты, к началу поло­водья опорожнить водоемы сезонного регулирования | до 10 марта | Руководители СПК «Марс», им.С.Юлаева, организаций, предприятий, фермеры |
| 6. | Руководителям ООО «Дема», ООО «Агрофирма Заря» принять меры к недопущению загрязнения водных объектов нефтепродуктами, навозом, остатками минеральных удобрений | до 10 марта | Руководители СПК «Марс», им.С.Юлаева |
| 7. | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском льда и половодья | до 10 марта | Руководители СПК «Марс», им.С.Юлаева, организаций, предприятий, фермеры |
| 8. | Директорам школ проводить целенаправленную разъяснительную работу с школьниками о правилах безопасного поведения в период половодья | до минования опасности | Директора школ |
| 9. | обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 1 апреля | Руководители СПК «Марс», им.С.Юлаева, организаций, предприятий, фермеры |
| 10. | До начала половодья осуществить ремонт и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии спасательные и плавающие средства | до 10 марта | Руководители СПК «Марс», им.С.Юлаева, организаций, предприятий, фермеры |
| 11 | До начала половодья эвакуировать скот из животноводческих помеще­ний, расположенных в районах воз­можного затопления | до 10 марта | Руководители сельскохозяй­ственных пред­приятий под контролем противопаводковойкомиссий |
| 12 | Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком и предста­вить в администрацию района | До 30 мая | Управляющий делами |
| 13 | Провести учения (тренировки) по противопаводковой теме с членами противопаводковой комиссии, руководителями школ, предприятий и организаций | 15 март- 1 апреля по отдельному плану | Проти­вопаводковая комиссия, глава сельского поселения  |
| 14 | Привести в готовность пункты временного размещения граждан из подтапливаемых населенных пунктов, подготовить транспорт для возможной эвакуации из зон затопления | До 20 марта | Глава сельского поселения  |